| «Усогорск» кар овмÖдчÖминлÖн муниципальнÖй юконса администрация веськÖдлысь |  | Руководитель администрации муниципального образования городского поселения «Усогорск» |
| --- | --- | --- |

Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 4 октября | 2013 г. |  | № | 126 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гп Усогорск, Удорский район Республика Коми |  |  |  |

О разработке схемы теплоснабжения муниципального образования городского поселения «Усогорск».

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом муниципального образования ГП «Усогорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.      Разработать схему теплоснабжения муниципального образования городского поселения «Усогорск» на период до 2028 года.

2.      Утвердить мероприятия по разработке схем теплоснабжения МО ГП «Усогорск» в соответствии с приложенным графиком (приложение №1).

3.      Создать и утвердить состав рабочей группы по разработке схем теплоснабжения МО ГП «Усогорск» в количестве 5 (пяти) человек (приложение №2).

4.     Утвердить положение о рабочей группе по разработке технического задания по созданию схемы теплоснабжения муниципального образования ГП «Усогорск» и обеспечения необходимой информацией разработчика схемы теплоснабжения (приложению №3).

5.     Разместить данное постановление на официальном сайте администрации МО ГП «Усогорск».

6.      Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

7.      Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Руководитель администрации

МО ГП «Усогорск»                                                                                           Бобров А.А.

Приложение №1

к постановлению

администрации МО ГП «Усогорск»

№126  от 04.10.2013 г.

график разработки и утверждения схемы теплоснабжения

муниципального образования городского поселения «Усогорск»

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения | до 05.10.2013 г. | Руководитель администрации МО ГП «Усогорск» Бобров А.А. |
| 2 | Сбор исходной информации в целях разработки технического задания схем теплоснабжения для предоставления разработчику | до 15.12.2013 г. | Бобров А.А. |
| 3. | Подготовка и размещение уведомления о начале разработки проекта схемы теплоснабжения на сайте в соответствии с пунктом 8 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | В течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия постановления. | Бобров А.А. |
| 4. | Проведение торгов на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по разработке схемы теплоснабжения | 20.02.2014г.-20.03.2014г. | Петровнина Т.В. |
| 5. | Предоставление разработчику исходных данных для выполнения работ по разработке схемы теплоснабжения | В течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения запроса от разработчика | Бобров А.А. |
| 6. | Размещение проекта схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме, в соответствии с пунктом 11«Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поступления на рассмотрение | Шатилова Ж.Н. |
| 7. | Организация сбора замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения, в соответствии с пунктом 12 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | Не менее 30 календарных дней с даты опубликования проекта схемы теплоснабжения | Бобров А.А. |
| 8 | Размещение информации на проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения г.п. «Усогорск» в соответствии с пунктом 14 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний | Шатилова Ж.Н. |
| 9. | Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения гп «Усогорск» в соответствии с пунктом 13 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему | Немчинов Б.Н. |
| 10. | Размещение заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения гп «Усогорск» в соответствии с пунктом 14 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний | Шатилова Ж.Н. |
| 11 | Утверждение схемы теплоснабжения гп «Усогорск» в соответствии с пунктом 17 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний | Бобров А.А. |
| 12. | Размещение схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме, в соответствии с пунктом 19 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения | Шатилова Ж.Н. |

Приложение №2

к постановлению

администрации МО ГП «Усогорск»

№ 126 от 04.10.2013 г

Состав рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования городского поселения «Усогорск»

Немчинов Б.Н. – глава МО ГП «Усогорск»

Бобров А.А. – руководитель администрации МО ГП «Усогорск»

Шатилова Ж.Н.  – ведущий специалист администрации МО ГП «Усогорск»

Петровнина Т.В. –  ведущий экономист администрации МО ГП «Усогорск»

Калупкин В.А. – ведущий инженер Удорского филиала ОАО «Коми тепловая компания»

Трофимов Е.Г. – главный архитектор администрации МР «Удорский» (по согласованию)

Приложение №3

к постановлению

администрации МО ГП «Усогорск»

№126 от 04.10.2013 г

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УСОГОРСК» И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ РАЗРАБОТЧИКА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа создана с целью разработки технического задания по созданию схемы теплоснабжения муниципального образования ГП «Усогорск» (далее - Рабочая группа) и обеспечения необходимой информацией разработчика схемы теплоснабжения.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, Уставом муниципального образования ГП «Усогорск», иными муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

2. Задачи, функции Рабочей группы

2.1. Разработать техническое задание по созданию схемы теплоснабжения муниципального образования ГП «Усогорск», руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", на основе документов территориального планирования муниципального образования ГП «Усогорск».

2.2. Обеспечить разработчиков схемы теплоснабжения необходимой информацией в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

3. Права Рабочей группы

3.1. Рабочая группа имеет право:

3.1.1. Привлекать к участию в заседаниях Рабочей группы специалистов администрации МО ГП «Усогорск», специалистов ОАО «КТК»  осуществляющих свою деятельность на территории МО ГП «Усогорск», а также заинтересованных организаций, экспертов и специалистов, потребителей тепловой энергии.

3.1.2. Запрашивать в установленном порядке в отраслевых (функциональных) теплоснабжающих организациях осуществляющих свою деятельность на территории МО ГП «Усогорск», необходимую информацию, документы и материалы по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы.

4. Обязанности Рабочей группы

4.1. Для решения возложенных задач Рабочая группа:

4.1.1. Анализирует состояние системы теплоснабжения МО ГП «Усогорск», выявляет основные проблемные точки в системе теплоснабжения, рассматривает несколько вариантов развития системы теплоснабжения.

4.1.2. Заслушивает представителей теплоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения «Усогорск», по вопросам, отнесенным к деятельности Рабочий группы.

5. Порядок работы и организация деятельности Рабочей группы

5.1. Рабочая группа формируется из представителей теплоснабжающих организаций, архитектуры и администрации ГП «Усогорск» в количестве 5 человек на период разработки схемы теплоснабжения муниципального образования ГП «Усогорск».

5.2. Рабочая группа формируется в составе председателя Рабочей группы, секретаря и членов Рабочей группы.

5.3. Председатель Рабочей группы:

- осуществляет руководство деятельностью Рабочей группы;

- председательствует на заседаниях Рабочей группы;

- утверждает повестку дня очередного заседания;

- определяет место и время проведения заседаний Рабочей группы.

- организует подготовку заседаний Рабочей группы и проектов ее решений с учетом предложений, поступивших от членов Рабочей группы;

- информирует членов Рабочей группы о месте, времени проведения и повестке дня заседания Рабочей группы, обеспечивает их необходимыми материалами;

- оформляет протокол заседания Рабочей группы;

- осуществляет рассылку документов в соответствии с решениями Рабочей группы.

5.5. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.

5.7. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.

В случае если при открытии заседания будет установлено, что комиссия не правомочна заседать из-за того, что на заседании присутствует менее половины ее членов, то заседание переносится на следующий рабочий день или на иной срок по решению председателя Рабочей группы. Об этом делается соответствующая запись в протоколе.

Присутствие на заседании Рабочей группы ее членов обязательно. В случае отсутствия члена Рабочей группы он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до сведения участников Рабочей группы и отражается в протоколе заседания Рабочей группы.

5.8. Заседания Рабочей группы оформляются протоколом заседания, который подписывают председатель Рабочей группы, секретарь Рабочей группы.

В случае отсутствия председателя Рабочей группы, заседание рабочей группы в качестве председательствующего проводит один из членов рабочей группы, избранный из списка присутствующих членов Рабочей группы простым большинством, путем открытого голосования.

Протоколы заседаний Рабочей группы направляются всем членам Рабочей группы и заинтересованным организациям.

5.9. Решения рабочей группы принимаются путем открытого голосования членов Рабочей группы, большинством голосов. При равенстве голосов, голос председательствующих Рабочей группы является решающим.

5.10. В случае несогласия с принятым решением член Рабочей группы имеет право изложить в письменном виде свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Рабочей группы.

5.11. Материально-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет администрация МО ГП «Усогорск».

5.12. Срок деятельности Рабочей группы устанавливается на период разработки схемы теплоснабжения муниципального образования МО ГП «Усогорск».

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале разработки схемы теплоснабжения муниципального

образования городского поселения «Усогорск»

Администрация МО ГП «Усогорск»  уведомляет о начале разработки схемы теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением администрации МО ГП «Усогорск» от 04.10.2014г. № 126

Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а также предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, предусмотренных пунктом 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154, можно получить путем направления официального запроса в уполномоченный орган -  Администрацию МО ГП «Усогорск» по адресу:

Республика Коми, Удорский район, п.Усогорск, ул. Дружбы, д.17

телефон (факс):8 (82135) 51532;

электронная почта: usogorsk.adm@mail.ru

Ответственное лицо – Бобров Александр Алексеевич,

Руководитель администрации МО ГП «Усогорск»                                    Бобров А.А.